Platform Streaming Video

Dokumen Kebutuhan Sistem & Roadmap Pengembangan

Next.js (Frontend)  ·  NestJS (Backend)  ·  Bunny.net  ·  Midtrans

Mulai: 30 Maret 2026  —  Target: 29 Mei 2026

# Daftar Isi

1. Ringkasan Proyek

2. Kebutuhan Fungsional

3. Kebutuhan Non-Fungsional

4. Matriks Akses per Role

5. Struktur Teknologi & Repo

6. Roadmap Pengembangan 2 Bulan

7. Rencana Testing

# 1. Ringkasan Proyek

Platform Streaming Video adalah sistem berbasis subscription yang memungkinkan pengguna menonton konten film secara online. Sistem dibangun dengan arsitektur monorepo menggunakan Next.js untuk frontend dan NestJS untuk backend. Video streaming diamankan melalui Bunny.net CDN dengan Signed URL, dan pembayaran diproses via Midtrans.

| Atribut | Detail |
| --- | --- |
| Nama Proyek | Platform Streaming Video Berbasis Subscription |
| Stack Backend | NestJS + Prisma + MySQL |
| Stack Frontend | Next.js 14 (App Router) + Tailwind CSS + shadcn/ui |
| CDN & Storage | Bunny.net (video streaming + file storage) |
| Payment | Midtrans (bulanan & tahunan) |
| Email | Resend (verifikasi, notifikasi, reminder) |
| Repo | Monorepo — satu repo, dua app (frontend & backend) |
| Mulai Coding | Senin, 30 Maret 2026 |
| Target Selesai | Jumat, 29 Mei 2026 (8 minggu) |

## Tiga Pilar Utama Sistem

| Streaming Aman Video dilindungi Signed URL, akses berbasis role, CDN global via Bunny.net | Subscription & Payment Paket bulanan/tahunan, integrasi Midtrans, auto-expire, riwayat pembayaran | Manajemen Konten Upload film, jadwal tayang, sistem iklan, rerun, notifikasi email |
| --- | --- | --- |

# 2. Kebutuhan Fungsional

A. Autentikasi & User Management

| Fitur | Deskripsi |
| --- | --- |
| Registrasi | Daftar akun menggunakan email & password, atau Google OAuth (OAuth 2.0). |
| Login & Logout | Login dengan kredensial atau Google. Logout menghapus token di frontend. |
| Verifikasi Email | Token unik dikirim via Resend. Satu kali pakai, berlaku 24 jam. |
| Role-based Access | 5 role: Guest, User, Subscriber, Admin, Super Admin. Dikontrol via JWT + guard. |
| Manajemen User | Admin dapat melihat, memfilter, dan mengubah status user (aktif/nonaktif). |
| Refresh Token | Endpoint untuk memperbarui JWT tanpa paksa login ulang. |

B. Manajemen Konten Film

| Fitur | Deskripsi |
| --- | --- |
| Upload Film | Admin upload file MP4 langsung ke Bunny (direct upload — tidak lewat server). |
| Upload Poster & Trailer | Poster (jpg/png) dan trailer URL disimpan bersama metadata film. |
| Metadata Film | Judul, genre, sinopsis, durasi, tahun rilis, sutradara. |
| Jadwal Tayang | Admin set scheduled_at. Film otomatis published saat waktu tiba (via cron). |
| Coming Soon | H-7 sebelum tayang, poster tampil di beranda dengan label coming soon. |
| Sistem Rerun | Admin dapat menjadwalkan penayangan ulang film lama. |
| Edit & Hapus Film | Edit metadata tanpa menyentuh Bunny. Hapus menggunakan soft delete (is_deleted). |

C. Streaming Video

| Fitur | Deskripsi |
| --- | --- |
| Integrasi Bunny.net | Video disimpan dan distream dari Bunny CDN. Backend hanya generate tiket akses. |
| Signed URL | Token SHA256 dari tokenSecret + path + expiry. Subscriber: 2 jam. User gratis: 25 menit. |
| Video Player | Player mendukung streaming adaptif, simpan posisi, dan tidak bisa di-inspect URL. |
| Akses Berbasis Role | Backend selalu query role dari DB (bukan JWT) sebelum generate signed URL. |
| Refresh URL Otomatis | Frontend request URL baru saat sisa 15 menit — seamless untuk film panjang. |
| Cek Jadwal Tayang | Film hanya bisa diakses jika is_published = true DAN scheduled_at sudah terlewati. |

D. Subscription & Payment

| Fitur | Deskripsi |
| --- | --- |
| Pilihan Paket | Dua paket: bulanan dan tahunan. Harga dikonfigurasi di backend. |
| Integrasi Midtrans | Backend buat order ke Midtrans API, user dibayar di halaman Midtrans. |
| Aktivasi via Webhook | HANYA dari webhook Midtrans yang terverifikasi (SHA512 signature). Bukan dari redirect. |
| Idempotency Check | Cek apakah order sudah diproses sebelum aktivasi — antisipasi webhook duplikat. |
| DB Transaction | Update payments + subscriptions + users.role dalam satu atomic transaction. |
| Auto Expire | Cron job harian cabut akses subscriber yang sudah melewati expired_at. |
| Perpanjang Langganan | expired_at baru = expired_at lama + 30/365 hari (bukan dari now()). |
| Riwayat Pembayaran | User dapat melihat semua transaksi: tanggal, paket, status, nominal. |

E. Sistem Akses Konten

| Role | Hak Akses |
| --- | --- |
| Guest | Hanya bisa lihat daftar film, poster, jadwal tayang, dan trailer. |
| User Gratis | Nonton maksimal 20 menit. Menit ke-20: video pause, iklan muncul, lalu block. |
| Subscriber | Akses penuh semua film sesuai jadwal tayang. Tanpa iklan, tanpa batas waktu. |

F. Sistem Iklan

| Fitur | Deskripsi |
| --- | --- |
| Preload Data Iklan | GET /api/ads/active dipanggil saat player pertama load — tidak menunggu menit ke-20. |
| Trigger Iklan | Frontend timer 20 menit. Saat habis: player.pause() + simpan currentTime. |
| Pemutaran Iklan | Video iklan diputar. Countdown ditampilkan. Tidak bisa di-skip. |
| Block Setelah Iklan | Setelah iklan selesai, video film tetap di-block. Muncul modal subscribe. |
| Iklan Null | Jika tidak ada iklan aktif, langsung tampilkan modal subscribe tanpa crash. |
| Kelola Iklan (Admin) | Upload, aktifkan, nonaktifkan, hapus iklan. Hanya satu iklan aktif di satu waktu. |

G. Notifikasi Email

| Jenis Email | Keterangan |
| --- | --- |
| Verifikasi Email | Dikirim saat register. Token 24 jam, 1x pakai. |
| Konfirmasi Pembayaran | Dikirim setelah webhook subscriber aktif. Isi: paket, nominal, expired_at. |
| Reminder H-3 | Dikirim 3 hari sebelum langganan habis. Flag reminder_sent mencegah duplikat. |
| Notif Expired | Dikirim saat cron job mencabut akses. Berisi link untuk perpanjang. |
| Notif Film Baru | Dikirim ke semua subscriber saat film baru di-publish (is_published = true). |
| Notif Rerun | Dikirim ke subscriber saat film lama dijadwalkan tayang ulang. |

H. Halaman Beranda

| Komponen | Deskripsi |
| --- | --- |
| Banner Coming Soon | Tampil H-7 sebelum jadwal tayang. Dihitung dari scheduled_at - 7 hari. |
| Jadwal Tayang | List film yang akan dan sudah tayang, diurutkan per minggu. |
| List Film | Grid poster film dengan judul, genre, dan label status (baru/coming soon/rerun). |

I. Dashboard

| Komponen | Deskripsi |
| --- | --- |
| Dashboard User | Status langganan (aktif/expired), tanggal expired, paket aktif. |
| Riwayat Pembayaran | Tabel semua transaksi: tanggal, paket, nominal, status. |
| Perpanjang Langganan | Tombol perpanjang yang memulai flow payment baru. |
| Dashboard Admin | Kelola film (upload, edit, hapus, atur jadwal), kelola iklan, lihat data user. |
| Dashboard Super Admin | CRUD semua data, kelola admin, akses statistik (total subscriber, revenue). |

# 3. Kebutuhan Non-Fungsional

## A. Performa

| Aspek | Target |
| --- | --- |
| Streaming Video | Memanfaatkan CDN Bunny.net untuk latensi rendah. Video tidak melewati server. |
| Load Halaman | Target < 2 detik untuk halaman beranda. Gunakan lazy loading untuk daftar film. |
| Skalabilitas | Backend stateless (JWT) — bisa di-scale horizontal tanpa sesi tersimpan di server. |

## B. Keamanan

| Aspek | Implementasi |
| --- | --- |
| Enkripsi Password | bcrypt dengan cost factor minimum 12. |
| JWT Authentication | Token ditandatangani dengan secret key, disimpan di httpOnly cookie atau memory. |
| HTTPS Wajib | Semua komunikasi dienkripsi TLS. HTTP redirect ke HTTPS. |
| Validasi Webhook | SHA512 signature verification sebelum proses webhook Midtrans. |
| Signed URL Video | Token SHA256 dengan expiry. Bunny verifikasi setiap request stream. |
| Rate Limiting | Register & login endpoint dibatasi untuk mencegah brute force. |
| Input Validation | Semua input divalidasi di backend (class-validator di NestJS). |
| MIME Type Check | Validasi MIME type file upload — tidak hanya cek ekstensi. |

## C. Reliability & Maintenance

| Aspek | Implementasi |
| --- | --- |
| Error Handling | Global exception filter di NestJS. Semua error dikembalikan dalam format konsisten. |
| Logging | Semua request, error, dan webhook dicatat (Winston atau Pino). |
| Idempotency | Webhook payment diproses maksimal satu kali meski dikirim berulang. |
| Backup Database | Backup MySQL terjadwal. Simpan minimal 7 hari terakhir. |
| Monitoring | Pantau uptime server dan error rate. |

## D. Infrastruktur

| Komponen | Spesifikasi |
| --- | --- |
| VPS | Minimal 2 vCPU, 4GB RAM, 100GB SSD. Disarankan Ubuntu 22.04. |
| CDN Video | Bunny.net Storage Zone + Pull Zone dengan token authentication aktif. |
| Email Service | Resend — gratis 3.000 email/bulan. Verifikasi domain pengirim. |
| Payment Gateway | Midtrans — Sandbox untuk development, Production untuk live. |
| Database | MySQL 8.0 + Prisma ORM. Gunakan connection pooling. |

# 4. Matriks Akses per Role

Tabel berikut merangkum hak akses setiap role terhadap fitur-fitur utama sistem.

| Fitur | Guest | User Gratis | Subscriber | Admin/Super Admin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lihat daftar film & poster | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lihat trailer film | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lihat jadwal tayang | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Register & login | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nonton film (penuh) | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Nonton film (20 menit) | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nonton tanpa iklan | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Subscribe / bayar | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Dashboard user | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Riwayat pembayaran | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Upload & kelola film | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Atur jadwal tayang | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Kelola iklan | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Lihat data user | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| CRUD semua data | ✗ | ✗ | ✗ | Super Admin |
| Kelola admin | ✗ | ✗ | ✗ | Super Admin |

Catatan: Role Admin dan Super Admin tidak bisa subscribe sebagai pelanggan biasa. Super Admin memiliki semua akses Admin ditambah kemampuan mengelola akun Admin. Pengecekan role selalu dilakukan dari database, bukan dari payload JWT.

# 5. Struktur Teknologi & Repo

## Stack Teknologi

| Teknologi | Fungsi |
| --- | --- |
| NestJS | Framework backend TypeScript. Modular, mendukung guard, interceptor, dan cron job. |
| Next.js 14 | App Router, Server Components, optimasi image bawaan, SEO-friendly. |
| Prisma ORM | Schema-first ORM untuk MySQL. Type-safe queries dan migration otomatis. |
| MySQL 8.0 | Database relasional utama untuk semua data platform. |
| Bunny.net | CDN dan storage untuk video, poster, dan file iklan. |
| Midtrans | Payment gateway Indonesia. Mendukung transfer bank, e-wallet, kartu kredit. |
| Resend | Email transaksional. Gratis 3.000 email/bulan, integrasi React Email. |
| Tailwind CSS | Utility-first CSS framework. Dikombinasikan dengan shadcn/ui untuk komponen. |
| class-validator | Validasi DTO di NestJS secara deklaratif dengan decorator. |
| Turborepo | Monorepo build system. Mempercepat build dengan caching paralel. |

## Struktur Folder Monorepo

streaming-platform/ apps/ frontend/ ← Next.js 14 (App Router) src/app/ ← halaman: (auth)/, (main)/, admin/, dashboard/ src/components/ ← ui/, player/, layout/ src/hooks/ ← useAuth.ts, usePlayer.ts src/lib/ ← api.ts (axios), auth.ts (JWT helpers) backend/ ← NestJS src/auth/ ← controller, service, dto, guards/ src/films/ ← controller, service, dto src/subscriptions/ ← controller, service, dto src/payments/ ← webhooks/, service src/ads/ ← controller, service src/storage/ ← bunny.service.ts src/mail/ ← mail.service.ts (Resend) src/scheduler/ ← subscription.cron.ts prisma/ ← schema.prisma, migrations/ packages/ shared/ ← types, constants, validators (dipakai FE & BE) package.json ← workspaces config turbo.json ← Turborepo config .env.example ← semua env variable yang dibutuhkan .gitignore

# 6. Roadmap Pengembangan 2 Bulan

Dimulai: Senin 30 Maret 2026  |  Target selesai: Jumat 29 Mei 2026  |  Total: 8 minggu

## Ringkasan Milestone per Fase

| Periode | Fokus | Backend | Frontend |
| --- | --- | --- | --- |
| Minggu 1 30 Mar–5 Apr | Fondasi & Setup | Monorepo, NestJS init, Prisma schema, env setup | Next.js init, Tailwind, struktur folder, axios setup |
| Minggu 2 6–12 Apr | Auth System | Register, login, verifikasi email, JWT guard, Resend | Form register/login, useAuth hook, route guard |
| Minggu 3 13–19 Apr | Film & Streaming | BunnyService, CRUD film, signed URL subscriber & gratis | Beranda, detail film, video player, request stream URL |
| Minggu 4 20–26 Apr | Player & Iklan | Endpoint iklan, CRUD ads admin, testing signed URL | Timer 20 menit, pause, putar iklan, modal subscribe |
| Minggu 5 27 Apr–3 Mei | Payment & Webhook | Midtrans order, webhook verifikasi, DB transaction, email | Halaman paket, redirect Midtrans, refresh JWT post-bayar |
| Minggu 6 4–10 Mei | Cron Job & Admin Panel | Scheduler expire & reminder, CRUD film admin, soft delete | Admin panel film & iklan, upload flow, jadwal tayang |
| Minggu 7 11–17 Mei | Dashboard & Polish | Endpoint dashboard user, perpanjang, admin stats | Dashboard user, riwayat bayar, auto refresh URL player |
| Minggu 8 18–29 Mei | Testing & Finalisasi | Jest testing, cron simulation, logging, README | E2E flow testing, responsive, loading states, error handling |

## Detail Tugas per Minggu

Minggu 1 — 30 Maret s/d 5 April 2026 ¦ Fondasi & Setup

| Backend — NestJS | Frontend — Next.js |
| --- | --- |
| Setup monorepo: Turborepo + workspaces (apps/ & packages/) | Init project Next.js 14 (App Router) dalam monorepo |
| Init project NestJS, install dependencies utama (Prisma, JWT, class-validator, etc.) | Install Tailwind CSS, shadcn/ui, axios, react-hook-form, zod |
| Buat schema Prisma awal: users, films, subscriptions, payments, ads, email_tokens | Setup struktur folder: app/, components/ui/, hooks/, lib/ |
| Run migration pertama ke MySQL lokal | Buat axios instance (lib/api.ts) dengan interceptor JWT di header |
| Setup file .env.example dengan semua variable yang dibutuhkan | Setup layout dasar: RootLayout, navbar placeholder, font |
| Konfigurasi ESLint + Prettier + Husky pre-commit hook | Konfigurasi ESLint + Prettier konsisten dengan backend |

Minggu 2 — 6 s/d 12 April 2026 ¦ Auth System

| Backend — NestJS | Frontend — Next.js |
| --- | --- |
| POST /auth/register: validasi input, hash bcrypt, simpan DB, generate token verifikasi | Halaman /register: form (nama, email, password) + validasi zod |
| GET /auth/verify-email: cek token, update email_verified_at, hapus token | Halaman /login: form + validasi + handle error 401/403 |
| POST /auth/login: bcrypt compare, cek verified, generate JWT | Halaman /verify-email: waiting screen setelah register |
| POST /auth/refresh-token: generate JWT baru tanpa login ulang | Hook useAuth(): simpan token, cek status login, logout |
| Setup JWT Guard (proteksi endpoint) dan Roles Guard (cek role) | Route guard: redirect ke /login jika belum login |
| Integrasi Resend: kirim email verifikasi dengan template HTML | Route guard: redirect ke /verify jika belum verifikasi email |
| Endpoint POST /auth/resend-verification (kirim ulang email) | Integrasi Google OAuth (tombol 'Login dengan Google') |

Minggu 3 — 13 s/d 19 April 2026 ¦ Film & Streaming

| Backend — NestJS | Frontend — Next.js |
| --- | --- |
| BunnyService: upload file (poster, video, iklan) ke Storage Zone | Halaman beranda: grid poster film, label status, coming soon banner |
| BunnyService: generate Signed URL (SHA256 hash) dengan expiry | Halaman /film/[id]: judul, poster, sinopsis, genre, trailer embed |
| BunnyService: delete file dari Bunny via API | Integrasi video player (Vidstack atau Plyr) dengan HLS support |
| POST /films (admin): validasi MIME type, upload poster, simpan ke DB | Tombol Tonton: request GET /stream/:filmId, set URL ke player |
| GET /films: list film published (is_published=true, is_deleted=false) | Tampilkan hanya trailer untuk guest (belum login) |
| GET /films/:id: detail film + cek scheduled_at | Tampilkan prompt 'Login untuk nonton' jika guest klik Tonton |
| GET /stream/:filmId: generate signed URL (2 jam subscriber, 25 mnt gratis) | Skeleton loading untuk grid film dan detail halaman |
| Middleware: cek role dari DB, bukan dari JWT payload |  |

Minggu 4 — 20 s/d 26 April 2026 ¦ Player & Sistem Iklan

| Backend — NestJS | Frontend — Next.js |
| --- | --- |
| GET /ads/active: return iklan is_active=true atau null | Hook usePlayer(): kelola state player (currentTime, paused, iklan aktif) |
| POST /ads (admin): upload video iklan ke Bunny (folder ads/) | GET /ads/active saat player pertama init, simpan di state |
| PATCH /ads/:id: aktifkan/nonaktifkan iklan (auto-deaktivasi yang lain) | Timer countdown 20 menit berjalan bersamaan dengan video |
| DELETE /ads/:id: hapus dari Bunny dulu, lalu hapus DB | Menit ke-20: player.pause() + simpan currentTime |
| Testing signed URL end-to-end: subscriber vs user gratis vs guest | Putar video iklan dari URL di state, tampilkan countdown durasi |
| Testing batas waktu 25 menit URL user gratis | Setelah iklan: modal 'Berlangganan untuk nonton full' |
|  | Handle null ads: langsung tampilkan modal subscribe |
|  | Tombol X di modal: close saja, video tetap di-block |

Minggu 5 — 27 April s/d 3 Mei 2026 ¦ Payment & Webhook

| Backend — NestJS | Frontend — Next.js |
| --- | --- |
| Daftar Midtrans Sandbox, ambil Server Key & Client Key | Halaman /subscribe: pilih paket bulanan atau tahunan |
| POST /subscriptions/create: validasi, buat order_id unik, kirim ke Midtrans | Tampilkan perbandingan harga & benefit tiap paket |
| Simpan order ke DB dengan status=pending sebelum user bayar | Klik berlangganan: POST /subscriptions/create, redirect ke Midtrans URL |
| POST /webhooks/midtrans: verifikasi SHA512 signature | Halaman /subscribe/success: tampilkan konfirmasi setelah redirect |
| Cek idempotency (order sudah paid?) sebelum proses | Refresh JWT setelah pembayaran sukses (request token baru) |
| DB transaction: payments→paid, subscriptions→active, users.role→subscriber | Update UI: badge 'Subscriber' di navbar setelah aktivasi |
| Kirim email konfirmasi subscriber via Resend setelah aktivasi | Handle gagal bayar: tampilkan pesan, tawarkan coba lagi |
| Endpoint GET /subscriptions/status: cek status langganan aktif |  |

Minggu 6 — 4 s/d 10 Mei 2026 ¦ Cron Job & Admin Panel

| Backend — NestJS | Frontend — Next.js |
| --- | --- |
| Setup @nestjs/schedule, konfigurasi cron expression (0 1 * * *) | Halaman /admin/films: tabel film dengan status, jadwal, tombol aksi |
| Cron job: query subscriber dengan expired_at <= now() + 3 hari | Form upload film: judul, deskripsi, genre, poster, trailer, scheduled_at |
| Logic H-3: cek flag reminder_sent, kirim email, set flag=true | Direct upload video ke Bunny dengan progress bar (XMLHttpRequest) |
| Logic H-0: update status=expired, role=user, kirim email notif | Tombol edit jadwal tayang inline di tabel |
| GET /admin/films: list semua film (termasuk draft & terhapus) | Tombol aktif/nonaktif/hapus film dengan konfirmasi dialog |
| PATCH /films/:id: edit metadata, ubah scheduled_at | Halaman /admin/ads: list iklan, tombol aktifkan/hapus |
| DELETE /films/:id: soft delete (is_deleted=true) + hapus dari Bunny | Form upload iklan baru: file video, judul, durasi |
| GET /admin/users: list user dengan filter role & status |  |

Minggu 7 — 11 s/d 17 Mei 2026 ¦ Dashboard User & Fitur Tambahan

| Backend — NestJS | Frontend — Next.js |
| --- | --- |
| GET /user/subscription: status, plan, expired_at, reminder_sent | Halaman /dashboard: status langganan, expired_at, tombol perpanjang |
| GET /user/payments: riwayat transaksi (pagination) | Halaman /dashboard/payments: tabel riwayat pembayaran + pagination |
| POST /subscriptions/renew: buat order baru untuk perpanjang | Auto refresh signed URL (useEffect timer di usePlayer hook) |
| GET /admin/stats: total subscriber aktif, revenue bulan ini | Error state: film belum tersedia, langganan habis, tidak ada koneksi |
| GET /admin/users/:id: detail user + riwayat subscription | Halaman /admin/stats: card total subscriber, revenue, film aktif |
| Sistem rerun: PATCH /films/:id/rerun (set jadwal tayang ulang) | Notifikasi toast untuk aksi admin (upload berhasil, hapus berhasil) |
| Notifikasi email rerun ke semua subscriber aktif | Breadcrumb navigasi di semua halaman admin |

Minggu 8 — 18 s/d 29 Mei 2026 ¦ Testing & Finalisasi

| Backend — NestJS | Frontend — Next.js |
| --- | --- |
| Unit test semua service utama (auth, films, subscriptions) dengan Jest | Testing flow lengkap: register → verifikasi → login → nonton |
| Integration test endpoint kritis (register, login, stream, webhook) | Testing flow payment end-to-end dengan Midtrans Sandbox |
| Simulasi cron job: test expire manual & reminder email | Testing iklan: timer 20 menit, putar iklan, modal subscribe |
| End-to-end test webhook Midtrans dengan Sandbox | Responsive testing: mobile (375px), tablet (768px), desktop |
| Setup global exception filter & logging Winston | Loading & skeleton screens semua halaman utama |
| Rate limiting: register, login, webhook endpoint | Error handling global: axios interceptor 401 → redirect login |
| Review keamanan: SQL injection, XSS, input sanitization | Optimasi: lazy load komponen berat, next/image untuk poster |
| Buat README.md: cara setup, env variables, cara run dev & prod | Accessibility check dasar (label form, alt text gambar) |

# 7. Rencana Testing

## Testing per Role User

| Role | Skenario Test |
| --- | --- |
| Guest | Lihat beranda, lihat trailer, coba klik tonton (harus muncul prompt login), akses register. |
| User Gratis | Login, nonton film, tunggu menit ke-20, iklan muncul, modal subscribe muncul, video block. |
| Subscriber | Login, nonton film penuh, tidak ada iklan, refresh URL otomatis untuk film 2+ jam. |
| Admin | Upload film, set jadwal, edit metadata, kelola iklan, lihat data user. |
| Super Admin | Semua akses Admin + kelola admin, akses statistik. |

## Testing Kritis

| Skenario | Cara Test |
| --- | --- |
| Payment Sandbox | Gunakan akun Midtrans Sandbox. Test sukses, gagal, dan cancel. Verifikasi webhook masuk dan subscriber aktif. |
| Webhook Duplicate | Kirim webhook yang sama dua kali. Verifikasi hanya satu aktivasi terjadi (idempotency). |
| Signed URL | Pastikan URL user gratis expired setelah 25 menit. Pastikan URL tidak bisa dipakai oleh role lain. |
| Cron Job | Set expired_at manual ke masa lalu. Jalankan cron. Verifikasi role berubah ke user dan email terkirim. |
| Concurrent User | Simulasi beberapa user nonton bersamaan. Pastikan server tidak overload. |

Catatan Penting Testing: - Selalu gunakan Midtrans Sandbox (bukan Production) selama development. - Untuk test webhook lokal, gunakan ngrok untuk expose endpoint ke internet. - Simpan collection Postman/Insomnia untuk semua endpoint sebagai dokumentasi API. - Setelah testing selesai, buat checklist sign-off sebelum deploy ke production.